AI辅助交付计划书

文档名称：AI辅助交付计划书

项目名称：【必填】

版本号：【必填，如 V1.0】

编写人：【必填】

审核人：【必填】

批准人：【必填】

编写日期：【必填】

适用阶段：交付阶段

1 文档目的与适用范围

简要说明本交付计划书的目的、适用范围、涉及的系统/模块。

【示例】本交付计划书用于规划并管理《某某企业级系统》项目的交付活动，明确交付物范围、时间安排、AI辅助任务节点、风险控制措施及角色职责，适用于本项目在测试环境通过后至正式上线交付的全过程。

2 交付范围与总体目标

2.1 交付范围

- 系统范围：

【必填】（例如：OA系统核心模块：流程引擎、考勤模块等）

- 环境范围：

【必填】（测试环境 / 预生产环境 / 生产环境）

2.2 总体目标

列出交付阶段要达成的高层目标，如：

- 系统在生产环境稳定上线运行；

- 交付文档齐全、通过客户验收；

- AI参与的文档与脚本透明可审计等。

3 交付物列表与版本规划（概览）

简要罗列本计划书覆盖的主要交付物。详细内容在《交付清单》中展开。

| 序号 | 交付物名称 | 类型 | 计划版本号 | 是否含AI参与 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用源代码 | 代码 | V【必填】 | 否/是 |  |
| 2 | API 文档 | 文档 | V【必填】 | 是 | AI自动生成+人工修订 |
| 3 | 部署运维指南 | 文档 | V【必填】 | 是/否 | 含 AI 生成脚本说明章节 |
| 4 | 用户操作手册 | 文档 | V【必填】 | 否 | 纯人工撰写 |
| 5 | AI辅助开发声明清单 | 文档 | V【必填】 | 是 | 交付物AI参与度说明 |
| … | … | … | … | … | … |

4 AI自动化任务与里程碑

4.1 AI自动化任务计划

| 任务编号 | 任务名称 | AI工具与版本 | 计划完成时间 | 人工验收方式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | API 文档自动生成 | DocGenAI v【】 | T+【】 | 抽检接口文档≥30%，核对参数和示例 | 【】 |
| A2 | 测试报告自动汇总 | TestReportAI v【】 | T+【】 | 人工复核所有核心业务场景测试结论 | 【】 |
| A3 | 部署脚本自动生成 | DeployBot v【】 | T+【】 | 测试/预生产环境全流程演练+回滚演练 | 【】 |
| A4 | 监控规则推荐（可选） | MonitorAI v【】 | T+【】 | 运维工程师确认监控项与阈值合理性 | 【】 |

4.2 交付阶段关键里程碑

| 里程碑编号 | 里程碑名称 | 计划日期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 交付计划确认 | 【日期】 | 交付计划评审通过 |
| M2 | 测试环境交付完成 | 【日期】 | 文档+部署脚本在测试环境验证完成 |
| M3 | 预生产环境交付完成 | 【日期】 | 完成预生产演练与验收 |
| M4 | 生产环境首轮上线交付 | 【日期】 | 完成上线并通过初步验收 |
| M5 | 终验���完成、交付归档 | 【日期】 | 验收签署，交付物归档 |

5 依赖关系与输入输出

5.1 上游输入

- 已基线的《需求规格说明书》及其AI附录

- 已基线的《架构设计说明书》《模块设计说明书》

- 测试报告、缺陷清单等

5.2 下游输出

- 本交付计划书

- 交付清单

- 部署运维指南

- 验收报告等

6 风险与控制措施（含AI相关）

| 风险编号 | 风险描述 | 风险等级（高/中/低） | 缓解措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-AI-01 | 部署脚本由AI生成，可能遗漏极端场景 | 高 | 测试+预生产全流程演练；关键脚本必须双人审查 | 【】 |
| R-AI-02 | API 文档自动生成与实际实现不一致 | 中 | 接口变更须触发再生成；人工抽检关键接口文档 | 【】 |
| R-DEL-01 | 交付文档不齐导致验收延期 | 中 | 使用交付清单进行齐套性检查；预留缓冲时间 | 【】 |

7 角色与职责

列出本项目交付阶段的主要角色及职责。

| 角色 | 姓名 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 【】 | 总体协调，审批交付计划与变更 |
| 交付规范专员 | 【】 | 交付文档模板/规范落地，AI透明度检查 |
| 设计规范专员 | 【】 | 设计→交付 AI 信息一致性校验 |
| 测试负责人 | 【】 | 测试报告与验收测试组织，AI生成报告的人工审批 |
| 运维/DevOps | 【】 | 部署脚本执行、运维指南编写与验证 |

8 审批记录

| 角色 | 姓名 | 日期 | 意见/签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写人 | 【】 | 【】 |  |
| 审核人 | 【】 | 【】 |  |
| 批准人 | 【】 | 【】 |  |